**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КРАСНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  
 ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА**

**ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

29.12.2016 № 119-п

|  |
| --- |
| Об утверждении «Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Красновский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2027 гг.» |

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 456-ФЗ « О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года № 1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов»:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Красновский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2027 г.г. (далее – Программа).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию в установленном порядке, а также подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Первомайский район.

Гла­ва муниципального образования

Красновский сельсовет Г.С.Кулешов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Красновский сельсовет

Первомайского района

Оренбургской области

от 29.12.2016 № 119-п

**ПРОГРАММА**

**КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**НА 2017-2027 ГОДЫ.**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1** Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Красновский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2027 гг. |
| **1.2** Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 6 ноября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Устав муниципального образования Красновский сельсовет Первомайского района Оренбургской области,  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года № 1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов»  Генеральный план муниципального образования Красновский сельсовет Первомайского района Оренбургской области |
| **1.3.** Наименование заказчика и разработчика Программы, их местонахождение | Администрация муниципального образования Красновский сельсовет Первомайского района Оренбургской области, с.Красное, ул. Ленина, д.54 |
| **1.4.** Цель Программы | Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения муниципального образования Красновский сельсовет |
| **1.6.** Сроки реализации Программы | 2017-2027 годы |
| **1.7.** Исполнители Программы | Программа реализуется с участием и финансированием бюджетов всех уровней (области, района, поселения) |
| **1.8.** Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | -Площадь жилых помещений, введённая в эксплуатацию за год,  -доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями,  доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену,  -вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования  -площадь торговых предприятий  -количество предприятий бытового обслуживания  -количество койко-мест дневного пребывания в фельдшерских акушерских пунктах  -количество посещений в фельдшерских акушерских пунктах |
| **1.9.** Объёмы и источники финансирования Программы | Программа предполагает финансирование за счёт бюджетов всех уровней в сумме 14620,0 тыс. руб.в т.ч.: федеральный бюджет -0 тыс. руб.  областной бюджет -13303,5 тыс. руб.  бюджет района - 400,0 тыс. руб.  бюджет поселения - 516,5 тыс. руб.  внебюджетные средства — 400 тыс. руб. |
| **1.10.** Описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Разработка проектов планировки территории и межевание земельных участков под строительство объектов социальной инфраструктуры  -разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции объектов социальной сферы,  -строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры  -строительство социального жилья, индивидуальное жилищное строительство |
| **1.11** Ожидаемые результаты реализации Комплексной Программы | Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения муниципального образования Красновский сельсовет  - обеспеченность граждан жильём -нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной инфраструктуры жителей муниципального образования Красновский сельсовет |
| **1.12** Организация контроля за исполнением  программы | Оперативный контроль за исполнением Программы осуществляет администрация и Совет депутатов муниципального образования Красновский сельсовет Первомайского района Оренбургской области. |

**II. ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ** **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НА 2017-2027 ГОДЫ.**

**2.1.** Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры муниципального образования Красновский сельсовет, описание проблемы.

Муниципального образования Красновский сельсовет Первомайского района Оренбургской области представляет собой пять населённых пунктов- с.Красное, с.Каменное, с.Теплое, с.Таловое, п.Яганово. Общая площадь территории сельсовета составляет - 36178 га. Общая площадь жилых помещений составляет 27879 кв.м. Численность населения 1096 чел. по состоянию на 01.01.2016г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 1 | население | 1096 | 1223 | 1234 | 1252 | 1287 |
| 2 | умерло | 10 | 14 | 21 | 15 | 19 |
| 3 | родилось | 10 | 17 | 22 | 16 | 18 |

Численность населения имеет тенденцию к уменьшению, за 5 лет население уменьшилось на 191 человек.

Социальная инфраструктура поселения в сфере образования представлена:

* Красновская средняя школа с нормативной вместимостью 360 мест и фактическим количеством учеников - 98 человек.
* Каменкая школой с нормативной вместимостью 90 мест и фактическим количеством учеников 32 человека.
* МБДОУ детский сад «Ромашка» на 40 мест и с фактическим пребыванием детей - 41 человек.
* Детский сад «Улыбка» -филиал МБДОУ детский сад «Ромашка» на 20 мест и с фактическим пребыванием детей - 16 человек.

Состояние зданий удовлетворительное, в последние годы проведены капитальные ремонты во всех зданиях.

С целью обеспечения шаговой доступности школы для учащихся Красновской школы оборудованы и открыты школьные маршруты (доставка детей автобусом).

В сфере культуры и спорта на территории поселения работают:

* Один Красновский сельский дом культуры и сельский клуб в селе Каменное, библиотеки в с.Красное и с.Каменное (не считая школьной),
* 1 спортивный зал в школе с.Красное,
* имеются 2 спортивных поля (с.Красное, с.Каменное).

Обеспеченность населения учреждениями культуры в муниципальном образовании Красновский сельсовет Первомайского района Оренбургской области близкая к нормативной.

В сфере здравоохранения на территории поселения работают два фельдшерско-акушерские пункта с. Красное и с. Каменное на 10 посещений в сутки. Аптечный пункт в фельдшерском акушерском пункте с.Красное обеспечивает шаговую доступность аптечным обслуживанием.

На территории муниципального образования Красновский сельсовет Первомайского района Оренбургской области работают 7 стационарных магазина и 1 не стационарный магазин в с.Красное, с.Каменное. в с.Теплое торговля производится индивидуальным предпринимателем на дому. Есть потребность в предприятиях торговли в с.Таловое.

В ближайшие годы, в связи с экономическим кризисом и отсутствием у жителей средств на строительство жилья объём жилищного строительства сократится.

**2.2** Цель и задачи Программы

Основной целью Программы является создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения муниципального образования Красновский сельсовет Первомайского района Оренбургской области

Для достижения Поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

* Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Красновский сельсовет
* обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры
* обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения муниципального образования Красновский сельсовет
* сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствие с потребностями в объектах социальной инфраструктуры населения муниципального образования Красновский сельсовет
* достижение расчётного уровня обеспеченности населения услугами объектов социальной инфраструктуры.

**2.3.** СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Действие Программы рассчитано на 10 лет с 2017 по 2027 годы.

**2.4.** ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Индикаторы достижения целей Программы определены согласно статистическим данным.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикаторов целей Программы | ед. измерения индикаторов целей Программы | промежуточные значения индикаторов | | |
| 2017 | 2020 | 2027 |
| доля детей в возрасте от 1 до 6 лет (включит.) обеспеченных дошкольными учреждениями (норматив 70 – 85%) | % | 100% | 100% | 100% |
| доля детей школьного возраста обеспеченных ученическими местами в школе в одну смену | % | 100% | 100% | 100% |
| вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования (норматив 190 на 1000 жит.) | кол-во мест | 228 | 300 | 350 |
| площадь торговых предприятий (норматив 200 м2  продовольств. и 400 м2 прочими на 1000 жителей | м2 | 160 | 200 | 250 |

**2.5.** ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | | | | сумма | источники финансирования | | | | | | | | | |
| федер. Бюджет (тыс.руб) | | обл-й бюджет  (тыс.руб) | | бюджет района  (тыс.руб) | | бюджет поселения  (тыс.руб) | | | внебюджет. средства  (тыс.руб) |
| **2017** | |
| 1 | Строительство подъезда к с.Красное с твердым покрытием | | | 5800,0 | |  | | 5800, 0 | | |  | |  |  | | |
| 2 | Ввод в строй водопроводной сети в с.Красное | | | 2500,0 | |  | | 2425,0 | | |  | | 75,0 |  | | |
| **2018** | |
| 1 | Строительство тротуара в с. Красное | | | 2500,0 | |  | | | 2425,0 | |  | | 75,0 |  | | |
| **2019** | |
| 1 | Строительство детской игровой площадки в с. Каменное | | | 800,0 | | |  | | 500,0 | | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | |
| **2020** | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Строительство детской игровой площадки в с. Красное | | | 800,0 | | |  | | 500,0 | | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | |
| **2021-2027 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство хоккейной площадки с.Красное | | | 2130,0 | | |  | | 1623,5 | | 200,0 | | 106,5 | 200,0 | | |
| 2 | Межевание земли под строительство стадиона с.Красное | | | 30,0 | | |  | |  | |  | | 30,0 |  | | |
| 3 | Строительство стадиона с.Каменное | | | 40,0 | | |  | | 30,0 | |  | | 10,0 |  | | |
| 4 | Межевание земли под строительство стадиона с.Каменное | | | 20,0 | | |  | |  | |  | | 20,0 |  | | |
| **Итого по Программе** | | | | **14620,0** | | | **0** | | **13303,5** | | **400,0** | | **516,5** | 400,0 | | | |
| **Ввод** | | | | **1- строительство тротуара с.Красное** | | | | | | | | | | | | | |
| **1 - строительство спортивных сооружений;** | | | | | | | | | | | | | |
| **1– строительство детской площадки** | | | | | | | | | | | | | |
| **1 – межевание и планирование территории** | | | | | | | | | | | | | |

**2.6.** ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

а) по годам тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| источник финансирования | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджет. средства | ИТОГО по году |
| год |
| 2017 | -------------- | 8225,0 | ---------- | 75,0 |  | 8300,0 |
| 2018 | -------------- | 2425,0 | --------- | 75,0 |  | 2500,0 |
| 2019 | ----------- | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 800,0 |
| 2020 | ----------- | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 800,0 |
| 2021-2027 | ------------- | 1653,5 | 200,0 | 166,5 | 200,0 | 2220,0 |
| Всего: |  | 13303,5 | 400,0 | 516,5 | 400,0 | 14620,0 |

б) по направлениям деятельности тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| направление деятельности | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджет. средства | ВСЕГО |
| направление деятельности | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 10650,0 | ------- | 150,0 | ------- | 10800,0 |
| культура и спорт | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 2653,5 | 400,0 | 316,5 | 400,0 | 3770,0 |
| здравоохранение | --------------- | -------------- | ------------ | ------------- | --------------- | ------------ |
| торговля | --------------- | ------------- | ----------- | ------------ | ---------- | --------- |
| проектирование и планировка территории | ----------- | ----------- | ----------- | 50 | ----------- | 50 |
| прочие объекты | --------- | 13303,5 | 400,0 | 516,5 | 400,0 | 14620,0 |

**2.7**. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, И СООТВЕТСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НОРМАТИВНЫМ ИНДЕКСАМ

**1.** В соответствии с Генеральным планом муниципального образования Красновский сельсовет будет вестись индивидуальное строительство жилья.

**2.** После строительства водопроводных сетей и скважин село Красное произойдет качественное улучшение жизни жителей этого населенного пункта.

**3.** Произойдёт улучшение организации культурно-досуговой деятельности и спортивно-массовой работы.

**4.** Разработка межевых планов, проектов планирования застройки, проектно-сметная документация позволят проводить реализацию Комплексной Программы в соответствии с законодательством, в плановом порядке, с использованием средств бюджетов всех уровней.

Основным результатом реализации Комплексной Программы явится повышение качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями социальной инфраструктуры.

**2.8.** ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАКСТРУКТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ.

В целях реализации мероприятий предлагается участие муниципального образования Красновский сельсовет в конкурсном отборе программ(проектов) развития территорий муниципальных образований Оренбургской области, основанных на местных инициативах, привлечение населения к участию в реализации мероприятий программы.

**2.9**. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

Ежегодный анализ реализации Программы осуществляет администрация Красновского сельсовета.